附件1

神木市2020年政府投资项目建设进度情况汇总表

| 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 开复工情况 | 前期审批 | 投资情况 | 备注 |
|  |  |  | 方案审查情况 | 发改批复情况 | 土地 批复 | 林业 批复 | 环评 批复 | 预算审查情况 | 招标 情况 | 总投资 | 财政 安排 | 自筹 资金 | 本年完 成投资 |  |
|  |  | 续建项目 | 新建项目 | 综合开复工率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复工 | 复工率 | 开工 | 开工率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计381个（续建113个，新建268个） | 92 | 80% | 40 | 15% |  | 271 | 189 | 55 | 21 | 72 | 155 | 118 | 1928784 | 287020 | 723887 | 129887 |  |
| 1 | 纪检委（2个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 50% | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 6000 | 1350 |  |  |  |
| 2 | 杨家城保护开发领导小组（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000 |  |  |
| 3 | 政法委（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |
| 4 | 统战部（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 300 |  |  |  |
| 5 | 机关事务中心（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  |  |
| 6 | 高家堡镇（14个） | 3 | 100% | 5 | 45% | 57% | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2780 | 4940 |  | 900 |  |
| 7 | 锦界镇（12个） | 2 | 100% | 1 | 10% | 25% | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 3196 | 7580 |  | 600 |  |
| 8 | 大保当镇（2个） | 2 | 100% |  |  | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73523 | 6600 |  | 327 |  |
| 9 | 店塔镇（11个） | 1 | 50% | 1 | 11% | 18% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25040 | 6230 | 14460 | 1000 |  |
| 10 | 孙家岔镇（10个） | 2 | 100% | 3 | 38% | 50% | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 49606 | 7030 | 30200 | 3160 |  |
| 11 | 中鸡镇（10个） | 3 | 75% | 0 | 0% | 30% | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18300 | 6500 | 8800 | 310 |  |
| 12 | 尔林兔镇（8个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  | 4020 | 1200 |  |  |
| 13 | 马镇镇（8个） | 0 | 0% | 1 | 17% | 13% | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4255 | 700 |  |  |
| 14 | 贺家川镇（8个） | 3 | 100% | 5 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5358 | 2650 |  | 155 |  |
| 15 | 花石崖镇（4个） | 0 | 0% | 2 | 50% | 50% | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 7570 | 3640 |  |  |  |
| 16 | 栏杆堡镇（4个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 25% | 4 | 3 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1207 | 2400 |  |  |  |
| 17 | 沙峁镇（7个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 14% | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 3500 | 3150 | 1000 |  |  |
| 18 | 万镇镇（7个） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 400 | 3200 | 1000 |  |  |
| 19 | 麟州街道办（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 300 |  |  |  |
| 20 | 西沙街道办（13个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 3690 | 2510 |  |  |
| 21 | 迎宾路街道办（11个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 8 | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3295 | 150 |  |  |
| 22 | 西沟街道办（8个） | 2 | 66% | 0 | 0% | 25% | 11 | 10 | 2 |  | 2 | 8 | 3 | 12906 | 6035 | 4466 | 400 |  |
| 23 | 永兴街道办（6个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  | 2910 | 700 |  |  |
| 24 | 滨河新区街道办（5个） |  |  | 2 | 40% | 40% | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1655 |  |  |  |
| 25 | 发改科技局（4个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600 |  |  |  |
| 26 | 教体局（20个） | 9 | 75% | 1 | 13% | 50% | 13 | 19 | 16 |  | 16 | 6 | 6 | 115350 | 17552 | 8000 | 4940 |  |
| 27 | 公安局（4个） | 1 | 33% | 0 | 0% | 25% | 4 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 2150 | 2260 |  | 200 |  |
| 28 | 民政局（5个） | 1 | 50% | 0 | 0% | 20% | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 83000 | 2500 |  | 100 |  |
| 29 | 自然资源局（2个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4424 | 3100 |  |  |  |
| 30 | 住建局（24个） | 7 | 88% | 2 | 13% | 38% | 14 | 14 | 0 |  | 8 | 6 | 6 | 81805 | 32410 | 13600 | 11043 |  |
| 31 | 水利局（13个） | 3 | 75% | 0 | 0% | 23% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9792 | 6200 |  | 850 |  |
| 32 | 林业局（19个） | 2 | 100% | 12 | 71% | 74% | 16 | 1 |  |  |  | 12 | 16 | 51785 | 13198 | 12408 | 21290 |  |
| 33 | 环保局（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3000 |  |  |  |
| 34 | 交通运输局（20个） | 11 | 100% | 0 | 0% | 55% | 18 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 462539 | 24960 | 50000 | 17753 |  |
| 35 | 农业农村局（2个） | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4220 | 15300 |  | 3420 |  |
| 36 | 档案局（1个） | 1 | 100% |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 9328 | 2000 |  | 250 |  |
| 37 | 文旅局（5个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 20% | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4600 | 1900 |  | 204 |  |
| 38 | 卫健局（5个） | 3 | 100% | 0 | 0% | 60% | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 119500 | 600 | 5000 | 11350 |  |
| 39 | 退役军人局（2个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  | 450 |  |  |  |
| 40 | 应急管理局（1个） | 1 | 100% |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1200 | 800 |  | 400 |  |
| 41 | 扶贫办（1个） |  |  | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 18600 |  | 3500 |  |
| 42 | 城管执法局（8个） | 5 | 100% | 1 | 33% | 75% | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6190 | 4100 |  | 980 |  |
| 43 | 能源局（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 500 | 1800 |  |  |
| 44 | 高新区区管委会（14个） | 3 | 75% | 0 | 0% | 21% | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 21606 | 8075 | 350 |  |  |
| 45 | 兰炭产业园管委会（7个） |  |  | 1 | 14% | 14% | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 2075 | 5850 |  |  |
| 46 | 经开区管委会（9个） | 2 | 100% | 0 | 0% | 22% | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25704 | 4930 | 1000 | 388 |  |
| 47 | 职业技术学院（5个） | 1 | 33% | 0 | 0% | 20% | 5 | 5 |  |  | 4 | 1 | 1 | 8710 | 3930 |  | 700 |  |
| 48 | 石峁遗址管理处（2个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 50% | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 13800 | 2650 |  | 800 |  |
| 49 | 供销社（1个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |
| 50 | 滨河新区办（9个） | 4 | 80% | 0 | 0% | 44% | 8 | 6 | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 43612 | 7000 |  | 1890 |  |
| 51 | 国资集团（1个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 100% | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 84404 |  | 32404 | 8975 |  |
| 52 | 城投公司（8个） | 4 | 57% | 0 | 0% | 50% | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 4 | 4 | 83600 |  | 83600 | 24201 |  |
| 53 | 水务集团（3个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 33% | 3 | 3 |  |  | 1 | 2 | 1 | 15455 | 2300 | 12200 |  |  |
| 54 | 文旅集团（5个） | 4 | 100% | 0 | 0% | 80% | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20500 |  | 8500 | 1181 |  |
| 55 | 交建集团（6个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358079 |  | 358079 | 6050 |  |
| 56 | 中心公园指挥部（3个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17395 |  | 32380 | 300 |  |
| 57 | 现代农业示范园（2个） | 1 | 100% | 0 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 10500 | 2100 |  | 800 |  |
| 58 | 西站物流园区（2个） |  |  | 1 | 50% | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2470 | 1700 |  | 20 |  |
| 59 | 神海水务公司（2个） |  |  | 0 | 0% | 0% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |  |
| 60 | 锦界园区高新技术开发公司（2个） | 1 | 50% |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 34230 | 3000 | 18230 | 50 |  |
| 61 | 慈善基金会（1个） | 1 | 100% |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | 1200 |  | 1000 |  |

附件2

6月中旬前须开工的111个新建项目名单

| 序号 | 责任单位 | 项目数量 | 具体项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统战部 | 1 | 九龙山坡脚隐患治理工程 |  |
| 2 | 发改科技局 | 3 | 双创孵化中心项目 西安飞地园区项目 生态文明试验示范项目 |  |
| 3 | 交通局 | 4 | 解家堡柳沟村码头建设工程 沿黄观光路高边坡隐患治理工程 红碱淖景区游船码头和避风码头建设工程 悖牛川连接线项目 |  |
| 4 | 住建局 | 4 | 老龙池幸福大道护坡绿化工程 滨河西路骨架护坡绿化工程 九龙山上山步道改造项目 塔墩沟大桥北侧融和家园支线道路工程 |  |
| 5 | 教体局 | 1 | 1. 职教中心搬迁项目 |  |
| 6 | 城管执法局 | 2 | 公厕改造项目 环卫设施提升改造项目 |  |
| 7 | 环保局 | 1 | 1. 大气污染防治设备购置项目 |  |
| 8 | 水利局 | 6 | 乌兰木伦河石匠畔河堤道路工程 小型水利设施水毁修复和新建项目 五条国营渠道维修工程 黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程 农村饮水安全巩固提升工程 解家堡柳沟村段河堤工程 |  |
| 9 | 自然资源局 | 1 | 避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程 |  |
| 10 | 林业局 | 3 | 草原保护和生态建设项目 重点林区防火设施建设项目 林场改造提升工程 |  |
| 11 | 退役军人事务局 | 1 | 神府红军纪念馆道路改造提升工程 |  |
| 12 | 文旅局 | 1 | 图书馆文化馆分馆建设项目 |  |
| 13 | 能源局 | 1 | 1. 安全生产远程监管平台升级改造项目 |  |
| 14 | 滨河新区办 | 2 | 1. 市政道路工程 2. 市政设施工程 |  |
| 15 | 高新区管委会 | 7 | 园区供热供水管网改造及设备采购安装工程 安源路路面工程 瑞诚路延伸工程 振兴路延伸工程 富油二期进场道路路面工程 政通路西延伸工程 精益北进场道路绿化工程 |  |
| 16 | 兰炭产业园区管委会 | 4 | 赵家梁漫水桥加固拓宽工程 柠条塔片区精煤路工程 柠条塔片区绿化美化综合提升工程 创业大道综合改造工程 |  |
| 17 | 经开区管委会 | 3 | 经开区市政管网工程 兴业支路路面工程 神锦南路西段绿化工程 |  |
| 18 | 职业技术学院 | 2 | 室外管网工程 图文中心购置设施设备项目 |  |
| 19 | 中心公园指挥部 | 2 | 1. 110KV水磨河变电站迁改工程 2. 水磨河气盾坝及水磨河入窟野河口防洪工程 |  |
| 20 | 各相关镇街 | 58 | 各相关镇街实施的58条通村道路工程 |  |